## Slide 1
WORK LOG · 2026.08
DoloJia
8月5日 → 8月7日
三天交付纪要 · 数据治理 / 合并报表 / 库存映射 / 小贷业务 / BI 推进
15 项工作
4 个跨日主题
3 天周期
嘉仔2号 · 已交付
dolojia.top / worklog-2026-08-05-07

## Slide 2
OVERVIEW · 三天总览
三天,15 项工作
酷动 + 库存 + 合并报表 + 小贷 + BI,跨 5 个业务线同步推进。
DAY 01 · 08.05
5 项
5
数据治理起步
酷动抽数 / 库存日结 / 集团映射 / 小贷需求 / 国际方案
酷动 · 库存日结 · 集团映射
小贷需求 · 爱施德国际
DAY 02 · 08.06
4 项
4
合并报表重跑
重跑 5 次 · 监管检查 · 制度沟通 · 历史数据修复
重跑 × 5 · 江西金管局
小贷制度 · 报表修复
DAY 03 · 08.07
6 项
6
上线推进
库存映射收尾 · 报表收口 · BI 导航上线
库存映射 · 报表重跑 × 1
用户权限 · 观远 BI · 小贷 · 风控

## Slide 3
DAY 01 · 数据治理起步
2026.08.05
5 项
数据治理起步 · 5 件事
酷动抽数优化、库存日结 3 表同步、集团库存映射、小贷三向需求、爱施德国结方案。
💰
财务 · 酷动
抽数频率优化
检查发现因抽数频率低导致数据更新不及时,提升频率。
酷动财务
📦
库存 · 日结
3 表同步 · 3 个月
处理 3 张表同步,保留 3 个月数据,日结保存机制落地。
库存日结
📊
集团 · 库存
手机 / 电脑平板
集团库存数据报表品类确定,完成 2 个品类数据映射。
集团库存映射
🤝
小贷 · 需求
广东 / 杭州 / OA
广东省包库存方案、杭州智算(3 个月节点)、OA 增加采购明细/金额/回款。
小贷业务
🌏
国际 · 爱施德
日结数据方案
爱施德国结数据方案沟通,流程与口径对齐。
爱施德国际

## Slide 4
DAY 02 · 合并报表 + 监管对接
2026.08.06
4 项
合并报表重跑 · 5 次
合并报表反复校验,监管检查接待,小贷制度对齐,同步修复两个长期遗留数据问题。
CROSS-DAY · 合并报表
×5
合并报表数据重跑
本日连续 5 次重跑,核对当日差异与历史口径,确保数据一致。
🏛️
江西金融管理局 · 检查
监管现场检查接待。
外部监管
📋
小贷制度文件沟通
制度内容定稿与对接。
小贷业务
🔧
FA / BSAD 数据修复
FA 表 7/31 缺失已补;BSAD 历史(24 年前)数据对齐 SAP。
数据治理

## Slide 5
DAY 03 · 上线推进 + BI
2026.08.07
6 项
上线推进 · 6 件事
集团库存收尾、合并报表收口、BI 导航首页上线、小贷与风控持续推进。
📊
集团 · 库存
保护 / 配件
完成保护、配件 2 个品类数据映射。
集团库存映射
🔁
报表 · 重跑
合并报表 × 1
本日合并报表再跑 1 次,验证昨日修复。
合并报表
🔐
权限
用户权限问题
合并报表用户权限梳理与配置。
合并报表
📈
观远 · BI
导航首页
观远 BI 导航首页上线,承载日常入口。
BI 平台
🤝
小贷 · 需求
小贷需求沟通
持续对接需求细节,推进方案落地。
小贷业务
🛡️
BI · 风控
BI、风控
BI 与风控协同推进,数据通道对齐。
风控

## Slide 6
CROSS-DAY · 集团库存数据映射
跨两日完成 4 个核心品类数据映射
8/5 起步做"手机 / 电脑平板",8/7 收尾"保护 / 配件",覆盖集团库存报表全部核心品类。
DAY 01 · 2026.08.05
起步
2 个品类上线
📱 手机
💻 电脑平板
02 / 04
DAY 03 · 2026.08.07
收尾
再 +2 品类
🛡️ 保护
🔌 配件
04 / 04
→
4 / 4 品类已完成数据映射
GROUP STOCK · MAPPING DONE

## Slide 7
CROSS-DAY · 合并报表
合并报表 · 6 次重跑 / 2 项修复
8/6 重跑 5 次,8/7 再跑 1 次;同步修复 FA 表 7/31 缺失、BSAD 历史(24 年前)对齐 SAP;用户权限待收口。
REPROCESS COUNT
6×
合并报表数据重跑,跨两日核对当日差异与历史口径。
Day 02 · 5 次
Day 03 · 1 次
修复 · Done
FA 表 7/31 缺失
已通过 check 作业更新补齐。
修复 · Done
BSAD 历史数据
24 年之前数据缺失,已从最早日期重跑对齐 SAP。
跟进 · In Progress
用户权限问题
合并报表用户权限梳理与配置,持续收口。

## Slide 8
NEXT · 下一步
接下来要 跟的事
三天节奏已落地,以下是下一步推进重点:监管反馈、库存推进、BI 上线、需求对接、权限收口。
01
江西金融管理局检查后续
外部监管反馈跟进,确保检查事项闭环。
02
集团库存剩余品类推进
手机/电脑平板/保护/配件已上线,其他品类持续映射。
03
观远 BI 导航上线反馈
首页上线后收集用户使用反馈,迭代优化。
04
小贷需求持续对接
广东包/杭州智算/OA 流程三向需求持续推进。
05
合并报表用户权限收口
权限梳理与配置完成,确保数据访问合规。
06
BI / 风控协同
BI 与风控数据通道对齐,推进风控模型落地。
嘉仔2号 · 已交付
FEISHU · 2026.08.07
dolojia.top / worklog-2026-08-05-07